2022年度高台县经济作物技术推广站

部门绩效自评工作总结

县财政局：

根据绩效目标管理工作要求，近期，我单位认真开展了省级2022设施蔬菜产业集群(蔬菜）续建项目、试验示范、现代农业示范园区等项目绩效自查工作，现将自查情况汇报如下。

一、基本情况

2022年上级财政共下达我站各类项目资金727.54万元，其中：省级2022设施蔬菜产业集群（蔬菜）续建项目资金405万元 ；省级2021年设施蔬菜产业集群（蔬菜）创建项目资金322.54万元；县级财政下达经济作物专项经费11万元（现代农业示范园区项目经费5万元、试验示范经费6万元）。我站根据年初下达的项目资金预算数，按要求编制上报了绩效目标执行监控表，年底编制上报了绩效目标自评表。同时，按照项目资金绩效自评工作要求，坚持突出重点、突出关键，深入了解项目的资金使用管理、项目实施情况、财政支付能力以及项目实施效益等方面的原则，形成主要领导负总责，分管领导和业务人员具体抓落实的工作机制。

二、自评结果概述

1.自评结果总体情况。通过省级2022设施蔬菜产业集群(蔬菜）续建项目、试验示范、现代农业示范园区等项目的实施，

强化科技创新，加快推动蔬菜产业基地扩张和新技术推广，已建成千亩标准化蔬菜生产基地7个，万亩省级绿色蔬菜产业标准化基地1个，有效提高蔬菜产量增加及品牌的知名度和影响力。积极引进供港直销的龙头企业，带动全县蔬菜产品形成稳定的市场销售体系，直销粤港澳地区，“高字号”蔬菜赢得了大湾区消费者良好口碑，一大批蔬菜农产品频频走出家门、远销国内外市场。

2.主要成效和发现的问题。一年来，虽然取得了一定成效，                  但也还存在一些问题。成效：（一）完善工作机制，强化组织保障。根据《高台县设施蔬菜产业集群2022项目续建方案》，成立项目实施工作领导小组，全面负责项目各项工作的组织领导和具体落实。利用专业技术人员优势，加大政策宣传和技术指导力度，提高企业和合作社建设积极性，确保建设任务落到实处。（二）强抓机遇政策，整合项目资金。（三）强化科技支撑，开展技术指导。在项目区广泛开展标准化技术示范，按照“技术指导到田，技术培训到人”的要求，按照常规技术集中培训、关键技术现场示范的方式开展集约化育苗、蔬菜标准化栽培、测土配方、病虫害绿色防控等集中技术培训，提高了经营主体种植水平。（四）加强监督管理，健全工作档案。按照项目实施绩效要求，领导小组定期不定期检查项目实施情况，发现问题及时督促整改，确保了项目建设推动快、效果好。同时明确专人负责项目档案管理工作，认真做好上级文件、实施方案、资金拨付凭证、验收报告、图片等材料的收集并建立台账。（五）严格资金管理，确保专款专用。项目资金严格按照项目实施方案组织实施，强化项目资金使用管理，所有资金均实专账管理，严格按照政府有关规定统一采购，严格按批复计划使用资金，实行报账式拨款，根据进度实时拨付所需资金，自觉接受财政、审计部门的督促检查，确保项目资金使用安全高效。一是持之以恒，推进项目建设。一是按照建成一个、验收一个，尽快投产、发挥效益的要求，督促未完成建设任务主体加快项目工程进度。对进度缓慢的现代物流园成立项目专班，及时与企业沟通协调，解决项目建设中存在的实际问题。二是加快进度，支付项目资金。按照《甘肃省农业生产发展

资金管理办法实施细则》，根据工程进度和项目验收办法，及时

支付项目资金。同时加大项目资金督促检查，做到专款专用，防治挪作他用，确保项目资金运行安全。三是跟踪服务，做好技术指导。持续发挥好项目技术指导小组作用，开展成果转化、技术引进、技术咨询、技术培训，帮助经营主体解决生产中的技术难题。发挥乡村振兴专家服务团、科研工作站、专家工作室、科研基地优势，推广综合集成技术，为设施产业集群项目建设提供技术支撑，确保建成一个，带动一片，兴一个产业，富一方百姓。

三、综合评价情况及评价结论

（一）试验示范专项工作经费。2022年经济作物技术推广站试验示范经费年初预算资金6万元，无上年结转资金，与全年预算数一致，全年执行数6万元，执行率100%。根据年度指标完成情况试验示范经费年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分96分。资金执行指标总分值10分，完成100%，自评得分10分；产出指标总分值50分，完成100%，自评得分50分。其中：数量指标总分值32分，完成率100%，自评得分32分；质量指标总分值8分，完成率100%，自评得分8分；时效指标总分值5分，完成率100%，自评得分5分；成本指标总分值5分，完成率100%，自评得分5分。效益指标总分值30分，完成率100%，自评得分30分。其中：社会效益指标总分值4分，完成率100%，自评得分4分。环境效益指标总分值10分，完成率100%，自评得分10分。满意度指标总分值10分，完成率95%，自评得分6分。可持续影响力指标总分值10分，完成率100%，自评得分10分。

（二）现代农业示范园区项目经费。2022年经济作物技术推广站现代农业示范园区项目经费年初预算资金5万元，无上年结转资金，与全年预算数一致，全年执行数5万元，执行率100%。根据年度指标完成情况现代农业示范园区项目经费年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分98分。资金执行指标总分值10分，完成100%，自评得分10分；产出指标总分值50分，完成100%，自评得分50分。其中：数量指标总分值30分，完成率100%，自评得分30分；质量指标总分值10分，完成率100%，自评得分10分；时效指标总分值5分，完成率100%，自评得分5分；成本指标总分值5分，完成率100%，自评得分5分。效益指标总分值30分，完成率100%，自评得分30分。（社会效益指标总分值5分，完成率100%，自评得分5分；经济效益指标总分值5分，完成率100%，自评得分5分；生态效益指标总分值10分，完成率100%，自评得分10分；可持续影响力指标总分值10分，完成率100%，自评得分10分）。满意度指标总分值10分，完成率100%，自评得分8分。

（三）省级2022设施蔬菜产业集群(蔬菜）续建项目。2022年设施蔬菜产业集群项目年初预算资金575万元，无上年结转资金，与全年预算数一致，全年执行数405万元，执行率70.4%。根据年度指标完成情况，2022年设施蔬菜产业集群项目基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分95分。资金执行指标总分值10分，完成98%，自评得分8分；产出指标总分值50分，完成99%，自评得分49分。其中：数量指标总分值20分，完成率100%，自评得分20分；质量指标总分值20分，完成率100%，自评得分20分；时效指标总分值10分，完成率99%，自评得分9分。效益指标总分值30分，完成率100%，自评得分30分（经济效益指标总分值10分，完成率100%，自评得分10分；社会效益指标总分值10分，完成率100%，自评得分10分；生态效益指标总分值10分，完成率100%，自评得分10分）。满意度指标总分值10分，完成率93%，自评得分8分。

四、评价结果应用

通过对项目的自评，因我单位实施的项目季节性强，项目资金支付率低，未按时完成各项目标任务，下一步我单位将继续加强对项目实施工作的细化分工，督促项目进度，明确责任要求，提高资金支付率。

高台县经济作物技术推广站

2023年9月13日