| 附件 高台县2023年“彩虹城市”建设项目计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资（万元） | 2023年投资及资金来源（万元） |  |  |  |  | 进度计划 | 责任单位 |
|  |  |  |  |  |  | 投资 | 自筹 | 中央预算 | 财政 | 银行贷款 |  |  |
|  | 合计7项 |  |  |  | 79862.8 | 12504.8 | 0 | 1500 | 11004.4 | 0 |  |  |
| 1 | 西路军精神核心展示园建设项目 | 新建 | 新建游客服务中心2600平方米、停车场5000平方米，配套多媒体智慧展示系统、智慧旅游检测系统、智能安防设施及照明、智慧收费、智能充电桩、绿化等。 | 2023-2024 | 2500 | 1500 |  | 1500 |  |  | 2023年完成土建工程,2024年建成投入使用。 | 县文广旅游局 |
| 2 | 高台县宣化镇弱水蒹葭文旅融合示范园建设项目 | 续建 | 新建民宿44栋，服务中心1栋499.50平方米，文化广场1处2800平方米，水系14726.87平方米，硬化地坪面积 2191.30平方米；绿化面积18317.82平方米；硬化道路12715.00平方米；配套建设给排水管网8.4公里，架设太阳能路灯83套；80KV变压器1台，埋设电缆4000米，新建景观拱桥12座。在项目区外建设缤纷滑冰场1处、彩虹垂钓园1处、湿地烧烤营地1处、彩虹萌宠乐园1处、彩虹童梦乐园1处、湿地彩虹星空营地1处，并配套相关设施设备。 | 2022-2023 | 4738 | 2000 |  |  | 2000 |  | 2023年4月开工建设，10月底建成投入使用 | 宣化镇 |

| 序号 | 项目 名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资（万元） | 2023年投资及资金来源（万元） |  |  |  |  | 进度计划 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投资 | 自筹 | 中央预算 | 财政 | 银行贷款 |  |  |
|  | 合计7项 |  |  |  | 79862.8 | 12504.8 | 0 | 1500 | 11004.4 | 0 |  |  |
| 3 | 高台县东联村新时代文明实践基地项目 | 新建 | 拟在高台县巷道镇东联村五社原宅基地旧址新建新时代文明展示展览及活动中心一处，总规划用地面积7356.6平方米，主体工程总建筑面积1520平方米。 | 2023 | 860 | 860 |  |  | 860 |  | 2023年4月开工建设，10月底建成投入使用 | 巷道镇 |
| 4 | 高台县罗城镇天城村民宿综合旅游开发 项目 | 新建 | 建设民宿住房39套、商业门店10套，配套建设游客综合接待服务中心1处、6000平方米街心公园，配套建设污水管网、自来水管网、电力、道路硬化、亮化、绿化等附属设施。 | 2023 | 850 | 850 |  |  | 850 |  | 2023年4月开工建设，10月底建成投入使用 | 罗城镇 |
| 5 | 高台县董振堂红军小学建设项目 | 新建 | 项目总用地面积20804.51平方米，计划新建教学楼一幢，建筑面积7025.71平方米；新建综合楼一幢，建筑面积3874.4平方米；新建餐厅一幢，建筑面积2400平方米；新建厕所一幢，建筑面积352平方米；新建非标运动场一处，占地面积7560平方米；同步完成给排水、暖通、电气等室外附属工程，配套教学、办公、生活等设施设备。 | 2023-2024 | 8284 | 3000 |  |  | 3000 |  | 2023年4月开工建设，10月底完成年度建设任务 | 县教育局 |

| 序号 | 项目 名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 |  |  | 起止年限 | 总投资（万元） | 2023年投资及资金来源（万元） |  |  |  |  | 进度计划 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 自筹 | 中央预算 | 财政 | 银行贷款 |  |  |
|  | 合计7项 |  |  |  |  |  | 79862.8 | 12504.8 | 0 | 1500 | 11004.4 | 0 |  |  |
| 6 | 高台县小海子水库至大湖湾水库水系连通工程 | 续建 |  |  | 改建衬砌渠道沟道41.34公里，配套各类建筑物156座；拓宽大湖湾水库坝顶路面6.5公里、西腰墩水库坝顶路面3.3公里；新建污水提升站3处，栽树1950棵，布设污水管道1.8公里；在乐善干渠与高铁大道交汇处修建人文景观广场4座，铺设健身步道7公里。 | 2022-2025 | 17466 | 3000 |  |  | 3000 |  | 2023年4月开工建设，10月底完成年度建设任务 | 县水务局 |
| 7 | 六坝黑河大桥彩虹廊道建设 | 改建 |  | 对原桥栏杆进行刷白，桥两头限高门架进行装饰，桥墩修缮加固及装饰，对现有预制人行道板采用户外悬浮式地板铺装，现有路灯杆设置七彩祥云标志14块，同时对桥面进行彩色路面铺筑，桥栏杆外侧安装彩色射灯等桥面亮化工程。 |  | 2023 | 164.8 | 164.8 |  |  | 164.4 |  | 2023年4月开工建设，6月底完工 | 县交通局 |

| 序号 | 项目 名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资（万元） | 2023年投资及资金来源（万元） |  |  |  |  | 进度计划 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投资 | 自筹 | 中央预算 | 财政 | 银行贷款 |  |  |
|  | 合计7项 |  |  |  | 79862.8 | 12504.8 | 0 | 1500 | 11004.4 | 0 |  |  |
| 8 | 高台县城区水生态环境治理及水系连通 工程 | 续建 | 以城区内现有的定宁渠、纳凌渠、站家渠三条主要渠道为主体框架，通过对黑河的引流，从城区东侧林带进行水系连通，与城区内三大渠道形成南北贯通。在月牙湖公园东北侧，水系进一步汇集，并打造景观生态节点，城区水系最终流入黑河。总体形成“三横两纵一节点”，营造生态良好，景观优美，布局合理，设施齐全，维护有力，特色鲜明的水系生态景观带。2023年计划实施水系连通节点四、五、六工程。主要建设内容为：节点四占地面积约1900m2，四周种植大乔木，铺设嵌草砖，打造生态停车位30个。节点五建设面积约4600m2，绿化面积约2400m2，水域面积约1700m2，建设园路及人行步道长度约280m。节点六建设面积约8600m2，绿化面积约3200m2，音乐喷泉200m2，硬质铺装面积约5200m2，园路及人行步道长度约800m。 | 2022-2025 | 45000 | 1130 |  |  | 1130 |  | 2023年5月开工建设，10月底完成年度建设任务 | 县住建局 |

| 抄送：市住建局 |  |
| --- | --- |
| 高台县人民政府办公室 | 2023年4月10日印发 |